|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회 의 록** | | |
| **회의주제** | 산학프로젝트2 프로젝트 요구사항 평가와 설계 | |
| **회의일자** | 2024/10/08 | |
| **회의장소** | 공학1관/1호관(L302) | |
| **참석자**  (직급생략) | 팀장 | 기타 |
| 이성권 |  |
| 팀원 |
| 이충용, 텡기스 |
| **회의요지** | 회의목적 | |
| 산학프로젝트2 프로젝트 요구사항 평가와 설계 | |
| 【회의내용】 (상세 내용은 2페이지부터 참조) | |
| 요구사항 분석과 설계를 위해 회의함  시작 화면  - 자동으로 로그인 화면으로 넘어가는 기능  - 여행지 사진이 오른쪽에서 왼쪽으로 넘어가며 여행지 사진을 보여주는 기능  - 날씨를 보여주는 기능  - 온도를 보여주는 기능  로그인 화면  - 회원가입 버튼, 회원가입 화면으로 넘어가는 기능  - 비밀번호 입력 창, 데이터 베이스의 비밀 번호를 조회하여 일치하면  - 이메일 입력 창, 데이터 베이스의 이메일을 조회하여 일치하면  - 로그인 버튼, 이메일과 비밀번호가 일치하면 메인 화면으로 넘어가는 기능, 일치하지 않으면 기능 잠금  - 이메일/비밀번호 찾기, 데이터 베이스의 이메일과 비밀번호를 조회해 사용자에게 알려준다.  - 자동 로그인 버튼, 한번 로그인에 성공하면 로그인을 넘어갈 수 있는 기능  - 네이버 계정 정보 연동, 네이버 API와 연동해 회원정보를 가져오는 기능  \* 돌아가면 앱 종료  회원 가입 화면  - 이메일 입력 창,  - 비밀번호 입력 창, 8자리 이상  - 비밀번호 확인 창, 비밀번호 입력 창의 정보와 똑같으면 패스  - 나이 입력 창,  - 성별 입력 창,  - 회원 가입 완료 버튼, 입력된 회원 정보를 데이터 베이스에 전송, 회원 가입이 완료되면 로그인 화면으로 이동  \* 돌아가면 로그인 화면으로 이동  메인 화면 (지도 마커 화면)  - 지도 창, 네이버 API와 연계해 우리나라의 지도를 보여주는 기능, 확대 축소 기능  - 내 위치 찾아가기 버튼, 내 위치로 시점을 이동하는 기능  - 마커 끌어오기 버튼, 버튼을 누르고 지도로 끌어오면 마커 이름 입력 화면이 나오는 기능  - 하단 카테고리 버튼  \* 마커를 클릭하면 마커 정보 화면이 팝업 됨  \* 아래에서 위로 스크롤하면 자신이 작성했던 마커 기록 화면이 나옴  \* 하단 카테고리 버튼을 통해 메인 화면, 여행 추천 화면, 일정 화면, 내 정보 화면으로 이동  \* 돌아가면 앱 종료  마커 이름 입력 화면  - 이름 입력 창  \* 취소하면 메인 화면으로 이동  마커 정보 화면  - 마커 이름 표시 기능  - 사진을 보여주는 창, 사용자가 직접 사진을 넘길 수 있는 기능  - 사진 추가 버튼, 버튼을 누르면 서진 저장 화면으로 이동  - 마커를 추가한 날짜를 보여주는 기능, 날짜 정보는 데이터베이스에 저장  - 짧은 코멘트 창, 입력한 코멘트는 데이터베이스에 저장  - 마커의 위치 정보는 데이터베이스에 저장  \* 돌아가면 지도 화면으로 이동  사진 저장 화면  - 사용자 갤러리의 사진을 고를 수 있는 기능, 사진 정보는 데이터베이스로 이동  \* 돌아가면 마커 정보 화면으로 이동  마커 기록 화면  - 마커 이름 창, 클릭하면 마커의 시점으로 지도 이동  \* 돌아가면 메인 화면으로 이동  여행 추천 화면  - chatgpt 대화 입력창  - 하단 카테고리 버튼  - 대화 예시 입력 버튼  - 하단 내비게이션 바 (메인화면,여행추천,내정보 화면 이동 할 수 있는)  일정 화면  - 날짜 선택 창  - 일정 리스트 (일정 이름, 시간, 일정 장소 보기 버튼, 일정 편집 버튼)  - 일정 추가 버튼(일정 제목 입력 창, 날짜 및 시간 설정, 장소 선택 버튼)  - 하단 내비게이션 바 (메인화면,여행추천,내정보 화면 이동 할 수 있는)  내 정보 화면  - 닉네임(사용자 닉네임)  - 이메일(사용자가 가입시 입력한 이메일 주소)  - 로그아웃 버튼  - 앱 정보 및 도움말 (앱 버전 정보, FAQ)  - 하단 내비게이션 바 (메인화면,여행추천,내정보 화면 이동 할 수 있는) | |
| 결 정 사 항 | |
| 깃허브 제작, 텡기스님, 10/8 ~ 10/12  초안 수정, 이성권님, 10/8 ~ 10/9  10/8 회의록 작성, 이충용님, 10/8 ~ 10/10  WBS 제작, 이성권님, 10/8 ~ 10/12  요구사항 분석 발표 ppt준비, 이충용님, 10/10 ~ 10/15 | |